5P-SLMS AI Customer Intelligence & Memory IMPROVEMENT SPECIFICATION Dựa trên codebase: claude/enhance-message-styling-x9KJq 2026-03-06 ¦ v1.0

# Executive Summary

Tài liệu này là bản cải tiến chính thức cho plan "AI Customer Intelligence & Memory" do Claude Code đề xuất. Dựa trên phân tích cấu trúc codebase thực tế (branch claude/enhance-message-styling-x9KJq), tài liệu xác định 8 vấn đề kỹ thuật cần điều chỉnh và đưa ra implementation cụ thể cho từng phase.

| Phase | Score | Thay đổi | Vấn đề chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 – Customer Profile | 8/10 | NHỎ | Excel import thiếu spec + GIN indexes còn thiếu |
| Phase 2 – AI Context Injection | 5/10 | LỚN | Timing bug nghiêm trọng + thiếu token budget |
| Phase 3 – Suggestion API | 7/10 | VỪA | Thiếu time/day suggestion + Admin UI spec mờ |
| Phase 4 – Auto-Update | 7/10 | NHỎ | Threshold cứng + min_jobs quá thấp + race condition |

| 01 | CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG CẦN SỬA |
| --- | --- |

## 1.1  Timing Bug — Phase 2 Customer Identification

Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất. Plan giả định profile chỉ được inject sau khi AI nhận diện customer. Nhưng trong logistics, user thường nói toàn bộ booking trong 1 message duy nhất — AI không có profile ngay turn đầu.

✗ Vấn đề trong plan gốc

"Profile injection happens AFTER customer is identified"

"Risk: Customer not yet identified when prompt is built → injection on second turn"

→ Turn 1: User: 'tạo booking MEIKO, 22h, xe 5T, HP' → AI KHÔNG có profile

→ Turn 2: User confirm → profile mới inject, nhưng đã quá muộn

Giải pháp: Pre-scan message trước khi build prompt, dùng simple regex + customer codes từ db_context — không cần AI call, chỉ tốn <1ms.

File sửa: backend/app/ai/memory/conversation_manager.py

# conversation_manager.py — Thêm pre-scan TRƯỚC khi build prompt

async def process(self, user_message: str, session_id: str):

# ── BƯỚC MỚI: Pre-scan customer từ message ngay lập tức ──

early_customer = self._quick_customer_scan(

user_message, self.db_context.get('customers', [])

)

customer_profile = {}

if early_customer:

customer_profile = await self.context_loader\

._load_customer_profile(early_customer['customer_id'])

# Build prompt ĐÃ có profile từ turn đầu tiên

prompt = build_unified_prompt(

..., customer_profile=customer_profile

)

# ── Method mới _quick_customer_scan() ──

def _quick_customer_scan(self, message: str, customers: list) -> dict | None:

msg_lower = message.lower()

for customer in customers:

code = customer.get('customer_code', '').lower()

name = customer.get('customer_name', '').lower()

if code and code in msg_lower:

return customer

first_word = name.split()[0] if name else ''

if len(first_word) >= 3 and first_word in msg_lower:

return customer

return None

## 1.2  Token Budget — Không có enforcement trong Phase 2

Plan nói profile summary phải < 400 tokens nhưng không có code nào thực thi. Với full JSONB schema (routes + cargo + vehicles + special_requirements + delivery_requirements + payment_terms), dễ vượt 700-900 tokens.

⚠ Token estimate worst case

frequent_routes[5] ~ 80 tokens

common_cargo_types[5] ~ 60 tokens

preferred_vehicles[3] ~ 30 tokens

booking_patterns ~ 40 tokens

special_requirements ~ 50-200 tokens ← FREE TEXT, không giới hạn!

delivery_requirements ~ 40 tokens

payment_terms ~ 30 tokens

──────────────────────────────────────

TOTAL worst case ~ 330–480+ tokens (tùy nội dung notes)

File tạo method mới: backend/app/ai/context_loader.py

# context_loader.py — Thêm method format_customer_profile_for_prompt()

def format_customer_profile_for_prompt(

profile: dict,

max_chars: int = 1600   # ~400 tokens rough estimate

) -> str:

sections = []

# Priority 1 — Routes (top 3 only)

if routes := profile.get('frequent_routes', [])[:3]:

route_strs = [f"{r['origin']} -> {r['destination']} ({r['count']}x)" for r in routes]

sections.append('Tuyen thuong: ' + ', '.join(route_strs))

# Priority 2 — Vehicles (top 2)

if vehs := profile.get('preferred_vehicles', [])[:2]:

sections.append('Xe uu tien: ' + ', '.join(

f"{v['vehicle_type']} ({v['count']}x)" for v in vehs))

# Priority 3 — Cargo (top 2)

if cargo := profile.get('common_cargo_types', [])[:2]:

sections.append('Hang thuong: ' + ', '.join(c['cargo_type'] for c in cargo))

# Priority 4 — Special notes (hard truncate at 150 chars)

if notes := profile.get('special_requirements', '').strip():

sections.append('Ghi chu: ' + notes[:150])

# Priority 5 — Booking patterns

if bp := profile.get('booking_patterns', {}):

peak = ', '.join(bp.get('peak_days', [])[:2])

if peak: sections.append(f'Hay book: {peak}')

result = '\n'.join(sections)

# HARD LIMIT — bảo vệ context window tuyệt đối

return result[:max_chars-3] + '...' if len(result) > max_chars else result

| 02 | PHASE 1 — CUSTOMER PROFILE TABLE |
| --- | --- |

## 2.1  Excel Import Script — Cần spec đầy đủ trước khi code

Todo list Phase 1 có mục 'Write Excel import script' nhưng không có bất kỳ spec nào. Đây là rủi ro bị stuck vì không rõ format Excel, mapping cột, hay cách xử lý duplicate.

File cần tạo: backend/scripts/import-customer-history-excel.py

Expected Excel columns (tối thiểu phải có):

- Cột A: customer_code — REQUIRED (dùng làm khóa lookup)

- Cột B: pickup_date — format DD/MM/YYYY hoặc YYYY-MM-DD

- Cột C: origin_address — địa chỉ lấy hàng

- Cột D: destination_address — địa chỉ giao hàng

- Cột E: vehicle_type — ví dụ: 5T, 10T, Cont 20

- Cột F: cargo_type — ví dụ: PCB, Linh kiện, Bao bì

- Cột G: weight_kg — số thực (optional)

- Cột H: revenue — doanh thu đơn hàng (optional)

Xử lý duplicate: Nếu customer_code đã có profile → upsert/merge thay vì overwrite. Script phải chạy idempotent — chạy nhiều lần không tạo duplicate data.

## 2.2  Thiếu GIN Index cho JSONB queries

DDL script tạo index trên customer_id nhưng thiếu GIN index cho JSONB columns. Query như 'tìm tất cả KH có tuyến HN→HP' sẽ rất chậm (full table scan) khi số lượng profile tăng.

-- Thêm vào create-customer-profiles-table.sql

-- GIN indexes cho JSONB queries (THIẾU trong plan gốc)

CREATE INDEX idx_cp_frequent_routes

ON customer_profiles USING GIN (frequent_routes);

CREATE INDEX idx_cp_preferred_vehicles

ON customer_profiles USING GIN (preferred_vehicles);

CREATE INDEX idx_cp_common_cargo

ON customer_profiles USING GIN (common_cargo_types);

-- Index để tìm profiles cần refresh

CREATE INDEX idx_cp_last_aggregated

ON customer_profiles (last_aggregated_at);

## 2.3  Verify column names trước khi viết aggregation queries

Aggregation query trong plan dùng AVG(weight_kg) và origin_address nhưng cần verify column names thực tế trong Supabase trước khi viết script.

- Action: Chạy \d job_services trong Supabase SQL Editor để xem columns thực

- Action: Verify origin_address vs pickup_address trong table jobs

- Action: Nếu weight column không tồn tại → skip AVG, chỉ COUNT

| 03 | PHASE 2 — AI CONTEXT INJECTION (REVISED FLOW) |
| --- | --- |

## 3.1  So sánh Flow Cũ vs Flow Mới

| Flow CŨ (có bug) 1. Nhận user_message 2. Build prompt (chưa có profile) 3. Gọi AI → nhận diện customer 4. Fetch profile 5. Turn 2 mới có profile ← BUG |  | Flow MỚI (đề xuất) 1. Nhận user_message 2. _quick_customer_scan() ← MỚI 3. Fetch profile nếu tìm thấy KH 4. Build prompt CÓ profile sẵn 5. AI suggest đúng ngay turn 1 |
| --- | --- | --- |

## 3.2  Cập nhật build_unified_prompt()

File: backend/app/ai/prompts/unified_logistics_prompt.py

# unified_logistics_prompt.py — Thêm parameter customer_profile

def build_unified_prompt(

db_context: dict,

conversation_history: list,

user_message: str,

customer_profile: dict = None,   # ← THÊM parameter này

) -> str:

profile_section = ''

if customer_profile:

from app.ai.context_loader import format_customer_profile_for_prompt

formatted = format_customer_profile_for_prompt(customer_profile)

if formatted.strip():

profile_section = f'''

## HO SO KHACH HANG

**Khach hang:** {customer_profile.get("customer_code", "")}

{formatted}

'''

# Ghép vào prompt: sau DU LIEU HE THONG, trước LICH SU HOI THOAI

return f'''

{system_base}

{db_section}

{profile_section}

{history_section}

## TIN NHAN MOI

{user_message}

'''

| 04 | PHASE 3 — SUGGESTION API + FRONTEND |
| --- | --- |

## 4.1  Thiếu Time & Day Suggestion trong API Response

booking_patterns JSONB đã lưu peak_days và avg_lead_time_hours nhưng Suggestion API không expose 2 fields này. Pattern 'MEIKO hay đặt xe lúc 22h thứ Hai' rất có giá trị với operator logistics.

Cập nhật response schema của GET /api/suggestions/booking:

# customer-suggestions.py — Thêm 2 fields mới vào response

{

'customer_id': 123,

'customer_code': 'MK001',

'suggestions': {

'pickup_address':  {'value': 'KCN Quang Minh', 'confidence': 0.85, 'source': '15/18'},

'delivery_address':{'value': 'Cang Hai Phong', 'confidence': 0.65, 'source': '12/18'},

'vehicle_type':    {'value': '5T',             'confidence': 0.72, 'source': '13/18'},

'cargo_type':      {'value': 'PCB',            'confidence': 0.80, 'source': '14/18'},

# ─── 2 FIELDS MỚI ───

'pickup_time':     {'value': '22:00',          'confidence': 0.77, 'source': '14/18'},

'preferred_days':  {'value': ['Monday','Tue'], 'confidence': 0.70, 'source': 'pattern'},

},

'profile_summary': '18 jobs tong cong, trung binh 6 jobs/thang'

}

Để có pickup_time, cần thêm vào aggregate_profile() trong Phase 1:

# customer-profile-service.py — Thêm vào aggregate_profile()

time_query = '''

SELECT EXTRACT(HOUR FROM js.pickup_time) AS pickup_hour, COUNT(*) AS cnt

FROM job_services js JOIN jobs j ON js.job_id = j.job_id

WHERE j.customer_id = :customer_id AND js.pickup_time IS NOT NULL

GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 3

'''

# Lưu vào booking_patterns.preferred_hours: [22, 8, 14]

## 4.2  Admin UI — Spec tối giản cho Customer Profiles Tab

Phase 3 có 'Add Customer Profiles tab in AdminPanel.jsx' nhưng không có spec. Đây là spec tối giản đủ dùng, không over-engineer:

| Component | Nội dung render |
| --- | --- |
| Profile List | Table: customer_code, total_jobs, last_aggregated_at, nút Refresh từng dòng |
| Profile Detail | Side drawer: top 3 routes, top 2 vehicles, top 2 cargo, booking patterns summary |
| Edit Notes | Textarea: special_requirements + delivery_requirements + payment_terms. Nút Save → PUT /api/customer-profiles/{id}/notes |
| Refresh | POST /api/customer-profiles/{id}/refresh → spinner → toast 'Đã cập nhật'. Disable button khi đang loading. |

i Constraint quan trọng cho frontend

KHÔNG thêm drag-and-drop hay chart phức tạp trong phase này

Plain HTML table hoặc react-table đơn giản là đủ

Side drawer (không phải modal) để không che list phía sau

Refresh button phải disabled khi đang loading (tránh double POST)

| 05 | PHASE 4 — LEARNING & AUTO-UPDATE |
| --- | --- |

## 5.1  Anomaly Detection Threshold — Quá cứng, nhiều false positive

Plan dùng: weight > 2x avg_weight_kg. Trong logistics, variance rất cao — MEIKO có thể 200kg tháng này, 2,000kg tháng sau vì có dự án lớn. Threshold 2x tạo ra quá nhiều false positive.

# customer-profile-service.py — detect_anomalies() REVISED

def detect_anomalies(self, customer_id: int, booking_data: dict) -> list[str]:

profile = self._get_profile(customer_id)

flags = []

# Guard: cần ít nhất 10 jobs (không phải 5) để có ý nghĩa thống kê

total_jobs = profile.get('stats', {}).get('total_jobs', 0)

if total_jobs < 10:

return []  # Không đủ data

# Weight anomaly — dùng 3x thay vì 2x + min difference 500kg

new_weight = booking_data.get('weight_kg', 0)

for cargo in profile.get('common_cargo_types', []):

if cargo['cargo_type'] == booking_data.get('cargo_type'):

avg_w = cargo.get('avg_weight_kg', 0)

# Flag chỉ khi > 3x VÀ diff > 500kg (tránh flag 3kg vs 9kg)

if avg_w > 0 and new_weight > avg_w * 3 and (new_weight - avg_w) > 500:

flags.append(

f'Trong luong cao bat thuong: {new_weight}kg '

f'(trung binh {avg_w:.0f}kg)'

)

break

# New route — chỉ flag nếu có >= 5 route records trong lịch sử

existing_routes = profile.get('frequent_routes', [])

if len(existing_routes) >= 5:

origin = booking_data.get('origin_address', '')

dest   = booking_data.get('destination_address', '')

found  = any(r['origin']==origin and r['destination']==dest for r in existing_routes)

if not found:

flags.append(f'Tuyen moi: {origin} -> {dest}')

return flags

## 5.2  Race Condition trong Incremental JSONB Update

Khi 2 operators tạo booking cho cùng 1 customer gần như đồng thời, last-write-wins có thể mất một lần increment. Giải pháp: dùng Supabase RPC với row-level lock.

-- create-profile-update-rpc.sql (file mới cần tạo)

CREATE OR REPLACE FUNCTION increment_route_count(

p_customer_id BIGINT, p_origin TEXT, p_destination TEXT

) RETURNS void AS $$

DECLARE

v_routes JSONB;  v_idx INT := -1;

BEGIN

SELECT frequent_routes INTO v_routes FROM customer_profiles

WHERE customer_id = p_customer_id FOR UPDATE;  -- Row lock (atomic)

FOR i IN 0..jsonb_array_length(v_routes)-1 LOOP

IF v_routes->i->>'origin' = p_origin

AND v_routes->i->>'destination' = p_destination THEN

v_idx := i; EXIT;

END IF;

END LOOP;

IF v_idx >= 0 THEN

v_routes := jsonb_set(v_routes, ARRAY[v_idx::text,'count'],

to_jsonb((v_routes->v_idx->>'count')::int + 1));

ELSE

v_routes := v_routes || jsonb_build_array(

jsonb_build_object('origin',p_origin,'destination',p_destination,'count',1));

END IF;

UPDATE customer_profiles SET frequent_routes=v_routes, updated_at=NOW()

WHERE customer_id=p_customer_id;

END;

$$ LANGUAGE plpgsql;

# Python call:

# await supabase.rpc('increment_route_count', {

#     'p_customer_id': customer_id,

#     'p_origin': job['origin_address'],

#     'p_destination': job['destination_address']

# }).execute()

| 06 | DATABASE — BỔ SUNG VÀ SCHEMA MỚI |
| --- | --- |

## 6.1  Thêm preferred_hours vào booking_patterns

booking_patterns JSONB cần thêm preferred_hours để Phase 3 Suggestion API có thể trả về time suggestion. Đây là field tính từ phân tích pickup_time distribution.

-- booking_patterns JSONB schema đầy đủ (cập nhật)

{

'avg_bookings_per_month': 6.2,

'peak_days':       ['Monday', 'Tuesday'],

'avg_lead_time_hours': 24,

'preferred_hours': [22, 8, 14],      -- MỚI: top 3 pickup hours

'peak_months':     [1, 3, 10]        -- MỚI: tháng cao điểm (Q1 + Q4)

}

## 6.2  DDL Script hoàn chỉnh — Revised v2

-- create-customer-profiles-table.sql (REVISED v2)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS customer_profiles (

id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,

customer_id     BIGINT NOT NULL REFERENCES customers(customer_id) UNIQUE,

-- Aggregated intelligence

frequent_routes       JSONB DEFAULT '[]',

common_cargo_types    JSONB DEFAULT '[]',

preferred_vehicles    JSONB DEFAULT '[]',

booking_patterns      JSONB DEFAULT '{}',

preferred_vendors     JSONB DEFAULT '[]',

-- Operator-editable

special_requirements  TEXT DEFAULT '',

delivery_requirements JSONB DEFAULT '{}',

payment_terms         JSONB DEFAULT '{}',

custom_notes          JSONB DEFAULT '{}',

-- Stats

stats                 JSONB DEFAULT '{}',

-- Metadata

last_aggregated_at    TIMESTAMPTZ,

created_at            TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

updated_at            TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

-- Indexes

CREATE INDEX idx_cp_customer_id    ON customer_profiles(customer_id);

CREATE INDEX idx_cp_routes         ON customer_profiles USING GIN (frequent_routes);

CREATE INDEX idx_cp_vehicles       ON customer_profiles USING GIN (preferred_vehicles);

CREATE INDEX idx_cp_cargo          ON customer_profiles USING GIN (common_cargo_types);

CREATE INDEX idx_cp_last_agg       ON customer_profiles (last_aggregated_at);

-- Auto-update timestamp trigger

CREATE TRIGGER update_cp_ts BEFORE UPDATE ON customer_profiles

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION update_updated_at_column();

| 07 | REVISED IMPLEMENTATION ORDER |
| --- | --- |

## 7.1  Thứ tự thực hiện đề xuất

Thứ tự được điều chỉnh để minimize risk — dependency rõ ràng, verify DB trước khi code.

| # | File | Thay đổi | Effort | Prerequisite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create-customer-profiles-table.sql | DDL v2 với GIN indexes | 30m | Chạy trong Supabase SQL Editor |
| 2 | aggregate-check (SQL verify) | Verify column names: weight_kg, origin_address | 15m | Step 1 done |
| 3 | customer-profile-service.py | CRUD + aggregate + update methods | 2-3h | Step 1-2 done |
| 4 | customer-profiles.py (API) | REST endpoints CRUD + refresh | 1h | Step 3 done |
| 5 | aggregate-customer-profiles.py | One-time migration script | 1h | Step 3-4 done |
| 6 | import-customer-history-excel.py | Excel import với column spec (mục 2.1) | 1.5h | Step 3 done + có file Excel mẫu |
| 7 | context_loader.py | _load_customer_profile() + format function | 1h | Phase 1 done |
| 8 | conversation_manager.py | _quick_customer_scan() + pre-scan logic | 1.5h | Step 7 done |
| 9 | unified_logistics_prompt.py | Thêm customer_profile param + ## HO SO section | 45m | Step 7-8 done |
| 10 | customer-suggestions.py | Suggestion API với time/day fields mới | 1h | Phase 1 done |
| 11 | Frontend components | ConfirmationCard + ChatWindow + AdminPanel | 2-3h | Step 10 done |
| 12 | create-profile-update-rpc.sql | Supabase RPC cho atomic JSONB update | 30m | Chạy sau DDL (Step 1) |
| 13 | conversation_manager.py + jobs.py | Hook post-job với revised anomaly logic | 1.5h | Steps 3, 12 done |

## 7.2  Bảng so sánh Plan gốc vs Improvement

| Plan gốc (Claude Code) | Improvement (tài liệu này) |
| --- | --- |
| Profile injection sau khi AI nhận diện KH | Pre-scan KH trước khi build prompt → inject ngay turn 1 |
| Token budget < 400 — không có enforcement | format_customer_profile_for_prompt() với hard limit 1600 chars |
| Suggestion API: thiếu time/day fields | Thêm pickup_time + preferred_days vào response |
| Anomaly: weight > 2x avg, min 5 jobs | Threshold: > 3x avg VÀ diff > 500kg, min 10 jobs |
| Excel import: todo không có spec | Column mapping spec đầy đủ (8 cột), xử lý duplicate rõ ràng |
| DDL: thiếu GIN indexes cho JSONB | 4 GIN indexes + 1 timestamp index trong DDL v2 |
| Incremental update: last-write-wins (race condition) | Supabase RPC với FOR UPDATE row lock (atomic) |
| Admin UI: 'thêm tab' — không có spec | 4-component spec: List / Detail / Edit Notes / Refresh |

5P-SLMS  ·  AI Customer Intelligence Improvement Specification  ·  2026-03-06