5P-SLMS Code Maintenance & Stability IMPROVEMENT SPECIFICATION Phân tích 8 vấn đề kỹ thuật + hướng sửa code cụ thể 2026-03-06 ¦ v1.0

# Executive Summary

Tài liệu phân tích plan "Code Maintenance & Stability" gồm 4 phases (Health Monitoring, CI/CD, Testing, Code Quality) và xác định 8 vấn đề cần điều chỉnh trước khi implement. Hai vấn đề nghiêm trọng sẽ khiến toàn bộ CI/CD trở nên vô nghĩa nếu không được sửa, 3 vấn đề bảo mật, và 3 điểm thiếu sót so với codebase thực tế.

| # | Vấn đề | Phase | Mức độ | Hành động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên file test dùng - thay vì _ | Phase 3 | 🔴 LỖI | Đổi sang test_auth.py, test_jobs.py, v.v. |
| 2 | structured-logging-config.py không import được | Phase 4 | 🔴 LỖI | Đổi dấu - thành _ trong tên file + import |
| 3 | mypy ¦¦ true — type check bị vô hiệu hóa | Phase 2 | 🟡 VẤN ĐỀ | Xóa ¦¦ true, dùng continue-on-error: true |
| 4 | safety check cần API key từ v3.0+ | Phase 4 | 🟡 VẤN ĐỀ | Thay bằng pip-audit (không cần key) |
| 5 | Health check leak internal error ra public | Phase 1 | 🟡 SECURITY | Sanitize response, log error ở server |
| 6 | CI không cover frontend (React/JSX) | Phase 2 | 🔵 THIẾU | Thêm bước npm ci && npm run lint |
| 7 | CI không cache pip — chậm mỗi lần chạy | Phase 2 | 🔵 THIẾU | Thêm actions/cache@v4 cho pip |
| 8 | Logging dùng text plain thay vì JSON | Phase 4 | 🔵 THIẾU | Dùng JSON formatter cho Railway/Datadog |

| 01 | LỖI NGHIÊM TRỌNG — Sửa trước khi implement |
| --- | --- |

| #1 | Tên file test dùng dấu - thay vì _ | Phase 3 | 🔴 LỖI |
| --- | --- | --- | --- |

Pytest mặc định chỉ discover các file có pattern test_*.py hoặc *_test.py. Plan Phase 3 tạo các file dùng dấu gạch ngang (test-auth-endpoints.py), khiến toàn bộ test suite bị bỏ qua hoàn toàn.

✗ Hậu quả thực tế

CI pipeline chạy bước pytest → output: 'no tests ran' hoặc 0 tests collected

CI vẫn báo ✅ PASS vì exit code = 0 khi không có test nào bị fail

Developer nghĩ CI đang bảo vệ code — nhưng thực ra không có gì chạy cả

Lỗi này âm thầm, rất khó phát hiện nếu không để ý output cụ thể

### Sửa: Đổi tên tất cả file test

| Tên file trong plan (SAI) | Tên file đúng (PHẢI DÙNG) |
| --- | --- |
| test-auth-endpoints.py | test_auth.py |
| test-job-endpoints.py | test_jobs.py |
| test-chat-endpoints.py | test_chat.py |
| test-quotation-endpoints.py | test_quotations.py |

Cập nhật pyproject.toml để rõ ràng về test discovery pattern:

# backend/pyproject.toml — Thêm section testpaths

[tool.pytest.ini_options]

testpaths = ['tests']

python_files = ['test_*.py']     # Chỉ nhận file bắt đầu bằng test_

python_classes = ['Test*']

python_functions = ['test_*']

asyncio_mode = 'auto'            # Cho FastAPI async tests

| #2 | structured-logging-config.py — Không thể import trong Python | Phase 4 | 🔴 LỖI |
| --- | --- | --- | --- |

Python không cho phép dấu - trong tên module. Khi viết from app.core.structured-logging-config import setup_logging, Python parser sẽ raise SyntaxError ngay lúc load app. FastAPI sẽ crash khi khởi động.

| ❌ Plan gốc (crash khi import) # File name: structured-logging-config.py # main.py — SyntaxError! from app.core.structured-logging-config \ import setup_logging # Python thấy dấu - là toán tử trừ # → SyntaxError: invalid syntax | ✅ Đúng (hoạt động bình thường) # File name: structured_logging_config.py # main.py — Hoạt động đúng from app.core.structured_logging_config \ import setup_logging setup_logging() # gọi trước khi khởi động app |
| --- | --- |

Cũng cần kiểm tra lại: Nếu trong codebase có file Python nào khác dùng dấu - trong tên, cũng cần đổi hết. Quy tắc: tên file Python luôn dùng snake_case, không bao giờ dùng kebab-case.

| 02 | VẤN ĐỀ VÀ BẢO MẬT — Cần sửa trước khi deploy |
| --- | --- |

| #3 | mypy ¦¦ true — Type check bị vô hiệu hóa hoàn toàn | Phase 2 | 🟡 VẤN ĐỀ |
| --- | --- | --- | --- |

Trong CI workflow Phase 2:

run: mypy backend/app/ --ignore-missing-imports || true

Toán tử || true nghĩa là: dù mypy báo bất kỳ lỗi type nào, lệnh vẫn exit với code 0 (success). CI sẽ luôn pass bước này — mypy trở thành vô nghĩa. Đây là anti-pattern phổ biến khi 'bổ sung mypy cho có' mà không muốn enforce.

| ❌ Plan gốc — mypy không có tác dụng - name: Type check with mypy run: mypy backend/app/ \ --ignore-missing-imports ¦¦ true # Luôn pass dù có lỗi type | ✅ Hai lựa chọn đúng # Lựa chọn A: Cảnh báo, không block - name: Type check with mypy run: mypy backend/app/ --ignore-missing-imports continue-on-error: true # Rõ ràng về ý định # Lựa chọn B: Chỉ check thư mục mới viết - name: Type check with mypy run: mypy backend/app/api/ --strict # Strict chỉ cho code mới, dễ kiểm soát |
| --- | --- |

i Khuyến nghị cho 5P SLMS

Dùng Lựa chọn A trước — continue-on-error: true nhưng xem được warning trong CI log

Sau 2-3 sprint khi code ổn định hơn, chuyển sang Lựa chọn B với --strict cho modules mới

Không bao giờ dùng ¦¦ true — nó che giấu vấn đề thay vì giải quyết

| #4 | safety check yêu cầu API key từ v3.0+ | Phase 4 | 🟡 VẤN ĐỀ |
| --- | --- | --- | --- |

Từ safety v3.0 (release 2024), safety check yêu cầu đăng ký tài khoản và API key. Nếu không set SAFETY_API_KEY trong GitHub Secrets, CI sẽ fail với authentication error — hoặc skip scan silently tuỳ version.

| ❌ Plan gốc — cần API key - name: Security scan run: pip install safety && safety check # safety v3.0+: cần SAFETY_API_KEY # Không set key → CI fail hoặc skip | ✅ Dùng pip-audit — miễn phí, không cần key - name: Security scan run: ¦ pip install pip-audit pip-audit -r backend/requirements.txt # pip-audit: do PyPA maintain chính thức # Không cần API key, luôn hoạt động |
| --- | --- |

pip-audit được maintain bởi Python Packaging Authority (PyPA), kiểm tra database OSV (Open Source Vulnerabilities), không cần đăng ký, và output rõ ràng hơn safety trong CI logs.

| #5 | Health check leak internal error detail ra public endpoint | Phase 1 | 🟡 SECURITY |
| --- | --- | --- | --- |

Plan Phase 1 trả về error detail trong response của public endpoint /health/ready. str(e) có thể chứa: connection string, hostname/IP nội bộ, Supabase project ref, hoặc stack trace — tất cả là thông tin nhạy cảm.

| ❌ Plan gốc — leak thông tin nội bộ except Exception as e: return JSONResponse( status_code=503, content={ 'status': 'unhealthy', 'db': 'disconnected', 'error': str(e) # ← NGUY HIỂM # Có thể lộ: host, credentials, # project ref, stack trace } ) | ✅ Sanitize response, log internal ở server import logging logger = logging.getLogger(__name__) except Exception as e: # Log chi tiết ở server (Railway logs) logger.error(f'DB health check failed: {e}') # Trả về response sạch cho public return JSONResponse( status_code=503, content={ 'status': 'unhealthy', 'db': 'unavailable', # ← An toàn 'timestamp': datetime.utcnow().isoformat() } ) |
| --- | --- |

Ngoài ra, xem xét thêm basic auth hoặc IP whitelist cho /health/ready nếu endpoint này expose công khai — hoặc tạo endpoint /health/live riêng chỉ trả về 200 OK cho load balancer, còn /health/ready chỉ cho internal monitoring.

| 03 | THIẾU SÓT SO VỚI CODEBASE THỰC TẾ |
| --- | --- |

| #6 | CI không cover Frontend — React/JSX bị bỏ qua hoàn toàn | Phase 2 | 🔵 THIẾU |
| --- | --- | --- | --- |

5P SLMS có React frontend với các file như ConfirmationCard.jsx, AdminPanel.jsx, ChatWindow.jsx. CI plan chỉ chạy ruff + pytest cho Python backend. Nếu frontend có syntax error hoặc broken import, CI vẫn pass.

Thêm vào .github/workflows/ci-quality-gate.yml:

# Thêm job frontend song song với job quality

jobs:

quality:

# ... existing backend job ...

frontend:              # ← JOB MỚI

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: actions/setup-node@v4

with:

node-version: '20'

cache: 'npm'

cache-dependency-path: frontend/package-lock.json

- name: Install dependencies

working-directory: frontend

run: npm ci

- name: Lint frontend

working-directory: frontend

run: npm run lint

- name: Build check

working-directory: frontend

run: npm run build

# Verify production build không bị lỗi

i Nếu frontend chưa có script lint trong package.json

Thêm vào package.json: "lint": "eslint src/ --ext .js,.jsx,.ts,.tsx"

Cài: npm install --save-dev eslint eslint-plugin-react

Tối thiểu cần: no-unused-vars, no-undef, react/jsx-no-undef

| #7 | CI không cache pip — 2-3 phút install mỗi lần chạy | Phase 2 | 🔵 THIẾU |
| --- | --- | --- | --- |

5P SLMS dùng nhiều dependencies nặng: FastAPI, Supabase client, Google Generative AI SDK, anthropic, pandas, openpyxl, v.v. Mỗi lần CI chạy sẽ pip install từ đầu — mất 2-4 phút chỉ cho bước install. Với 10 push/ngày → 20-40 phút lãng phí/ngày.

| ❌ Plan gốc — không có cache steps: - uses: actions/checkout@v4 - uses: actions/setup-python@v5 with: python-version: '3.12' - name: Install dependencies run: ¦ pip install -r backend/requirements.txt pip install ruff mypy pytest httpx # Mỗi lần: 2-4 phút install | ✅ Với pip cache — lần 2+ chỉ mất ~15s steps: - uses: actions/checkout@v4 - uses: actions/setup-python@v5 with: python-version: '3.12' cache: 'pip' # ← Built-in cache - name: Install dependencies run: ¦ pip install -r backend/requirements.txt pip install ruff mypy pytest httpx # Lần 2+: ~15s (cache hit) |
| --- | --- |

Lưu ý: setup-python@v5 có built-in cache khi thêm cache: 'pip'. Cache key tự động được tạo từ requirements.txt — khi file thay đổi, cache sẽ invalidate và rebuild. Không cần thêm bước actions/cache@v4 riêng.

| #8 | Structured logging dùng plain text — không query được trên Railway | Phase 4 | 🔵 THIẾU |
| --- | --- | --- | --- |

Format log trong plan: "%(asctime)s | %(name)s | %(levelname)s | %(message)s". Plain text không cho phép filter/search theo field cụ thể. Railway log dashboard và các tool như Datadog/Grafana đều hoạt động tốt hơn với JSON logs.

| ❌ Plan gốc — plain text, không query được # Format: plain text log_format = ( '%(asctime)s ¦ %(name)s ¦ ' '%(levelname)s ¦ %(message)s' ) logging.basicConfig( level=logging.INFO, format=log_format, handlers=[StreamHandler(sys.stdout)] ) # Output: # 2026-03-06 10:00:01 ¦ app.ai ¦ ERROR ¦ ... | ✅ JSON format — filter được theo field import json, logging, sys from datetime import datetime class JSONFormatter(logging.Formatter): def format(self, record): return json.dumps({ 't': self.formatTime(record, '%H:%M:%S'), 'lvl': record.levelname, 'mod': record.name, 'msg': record.getMessage(), 'exc': self.formatException( record.exc_info) if record.exc_info else None, }, ensure_ascii=False) # Output: {"t":"10:00","lvl":"ERROR",...} |
| --- | --- |

Code đầy đủ cho structured_logging_config.py:

# backend/app/core/structured_logging_config.py  ← Đổi - thành _

import json, logging, sys

class JSONFormatter(logging.Formatter):

def format(self, record):

log_entry = {

'time':    self.formatTime(record, '%Y-%m-%dT%H:%M:%S'),

'level':   record.levelname,

'module':  record.name,

'message': record.getMessage(),

}

if record.exc_info:

log_entry['exception'] = self.formatException(record.exc_info)

return json.dumps(log_entry, ensure_ascii=False)

def setup_logging():

handler = logging.StreamHandler(sys.stdout)

handler.setFormatter(JSONFormatter())

logging.basicConfig(level=logging.INFO, handlers=[handler])

# Giảm noise từ third-party libs

logging.getLogger('httpx').setLevel(logging.WARNING)

logging.getLogger('httpcore').setLevel(logging.WARNING)

logging.getLogger('supabase').setLevel(logging.WARNING)

# Quan trọng: KHÔNG log các field nhạy cảm

# Không log: password, token, api_key, Authorization header

| 04 | CẦN XÁC NHẬN VỚI CODEBASE TRƯỚC KHI VIẾT TEST |
| --- | --- |

## Verify cách app được export trong main.py

Phase 3 viết conftest.py với fixture:

client = httpx.AsyncClient(app=app)

Điều này chỉ hoạt động nếu app được export trực tiếp ở module level. Nếu app được tạo bên trong function (factory pattern), hoặc có conditional initialization, fixture sẽ không hoạt động.

| Pattern trong main.py | Fixture conftest.py cần viết |
| --- | --- |
| app = FastAPI() ← trực tiếp module level | httpx.AsyncClient(app=app) — dùng được ngay |
| def create_app(): return FastAPI() ← factory | httpx.AsyncClient(app=create_app()) — cần import function |
| if __name__ == '__main__': app = FastAPI() | Cần refactor để app available ở module level |

Action cần làm trước khi viết test: chạy lệnh kiểm tra nhanh:

# Trong terminal, từ thư mục backend/

python -c "from main import app; print(type(app))"

# Expected: <class 'fastapi.applications.FastAPI'>

## Tránh pollute production DB khi chạy test

Phase 3 đề cập 'cleanup after each test' nhưng không có implementation cụ thể. Đây là vấn đề quan trọng vì test có thể tạo data thật trong Supabase production.

Ba pattern an toàn theo thứ tự ưu tiên:

# Pattern 1 (TỐT NHẤT): Dùng Supabase test project riêng

# Tạo project Supabase thứ 2 cho testing

# Set SUPABASE_URL_TEST và SUPABASE_KEY_TEST trong GitHub Secrets

# Pattern 2: Rollback trong fixture

@pytest.fixture(autouse=True)

async def cleanup_test_data(supabase_client):

created_ids = []

yield created_ids  # Test chạy, collect IDs tạo ra

# Cleanup sau mỗi test

for id in created_ids:

await supabase_client.table('jobs').delete()

.eq('job_id', id).execute()

# Pattern 3: Mock Supabase hoàn toàn (đơn giản nhất)

from unittest.mock import AsyncMock, patch

@pytest.fixture

def mock_supabase():

with patch('app.db.supabase_client.supabase') as mock:

mock.table.return_value.select.return_value\

.execute.return_value.data = []

yield mock

| 05 | CI WORKFLOW HOÀN CHỈNH — Tích hợp tất cả sửa đổi |
| --- | --- |

## File: .github/workflows/ci-quality-gate.yml (Revised)

Tích hợp tất cả 8 điểm sửa đổi vào 1 file workflow hoàn chỉnh:

name: CI Quality Gate

on:

push:

branches: [main]

pull_request:

branches: [main]

jobs:

# ─── JOB 1: Backend ─────────────────────────────────

backend:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: actions/setup-python@v5

with:

python-version: '3.12'

cache: 'pip'                    # [#7] Cache pip

- name: Install dependencies

run: |

pip install -r backend/requirements.txt

pip install ruff pytest httpx pytest-asyncio pytest-cov

- name: Lint with ruff

run: ruff check backend/

- name: Type check with mypy

run: mypy backend/app/ --ignore-missing-imports

continue-on-error: true           # [#3] Warning only, không dùng || true

- name: Security scan

run: |

pip install pip-audit

pip-audit -r backend/requirements.txt   # [#4] pip-audit thay safety

continue-on-error: true           # Low-severity không block CI

- name: Run tests

run: pytest backend/tests/ -v --tb=short --cov=app --cov-report=term

env:

SUPABASE_URL: ${{ secrets.SUPABASE_URL_TEST }}

SUPABASE_KEY: ${{ secrets.SUPABASE_KEY_TEST }}

# ─── JOB 2: Frontend ────────────────────────────────

frontend:                               # [#6] Thêm frontend CI

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: actions/setup-node@v4

with:

node-version: '20'

cache: 'npm'

cache-dependency-path: frontend/package-lock.json

- name: Install frontend deps

working-directory: frontend

run: npm ci

- name: Lint frontend

working-directory: frontend

run: npm run lint

- name: Build check

working-directory: frontend

run: npm run build

## Bảng tóm tắt tất cả thay đổi

| # | File cần sửa | Thay đổi | Chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | backend/tests/test_*.py | Đổi tên file | test-*.py → test_*.py (4 files). Thêm pytest config vào pyproject.toml |
| 2 | backend/app/core/structured_logging_config.py | Đổi tên + code | Đổi - thành _ trong tên file. Cập nhật import trong main.py |
| 3 | ci-quality-gate.yml | Sửa mypy step | Xóa ¦¦ true, thêm continue-on-error: true với comment rõ ràng |
| 4 | ci-quality-gate.yml | Thay safety | pip install pip-audit && pip-audit -r backend/requirements.txt |
| 5 | backend/main.py | Sanitize error | Log error detail ở server, trả về 'db': 'unavailable' trong response |
| 6 | ci-quality-gate.yml | Thêm frontend job | Job mới: setup-node@v4, npm ci, npm run lint, npm run build |
| 7 | ci-quality-gate.yml | Thêm pip cache | setup-python@v5 với cache: 'pip' — giảm từ 3 phút còn 15 giây |
| 8 | structured_logging_config.py | JSON formatter | JSONFormatter class thay plain text — hỗ trợ Railway + Datadog filter |

5P-SLMS  ·  Code Maintenance & Stability Improvement Specification  ·  2026-03-06